DỰ ÁN QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC -

QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT

|  |  |
| --- | --- |
| Nhóm 6 | |
| Nguyễn Hữu Tuấn | 11520458 |
| Nguyễn Văn Uy | 11520473 |
| Nguyễn Hoàng Vũ | 11520489 |
| Nguyễn Phi Viễn | 11520687 |

**DỰ ĐOÁN CHI PHÍ CHI TRẢ CHO NHÂN VIÊN**

+ Chi phí chi trả cho các thành viên trong nhóm thực hiện dự án Quản lý tuyển sinh :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ Tên Nhân Sự | Tiền Lương( tính theo giờ hành chính) | Ghi Chú |
| 1 | Nguyễn Hữu Tuấn | 50 USD / giờ | Trưởng nhóm |
| 2 | Nguyễn Hoàng Vũ | 40 USD/ giờ | Thành viên |
| 3 | Nguyễn Văn Uy | 40 USD / giờ | Thành viên |
| 4 | Nguyễn Phi Viễn | 40 USD / giờ | Thành viên |

* Chi phí trả cho Quản trị dự án:

Thời gian: 589 (giờ)

Giờ công: $50

Tổng thu nhập: $50\*589 = $29450

* Tổng ngân sách cho các thành viên còn lại:

Giờ công: $40

Thời gian: Hoàng Vũ (575 giờ), Văn Uy (839 giờ), Phi Viễn ( 567 giờ)

Thu nhập của từng thành viên:

Hoàng Vũ: $40\*575 = $23000

Văn Uy: $40\*839 = $33560

Phi Viễn: $40\*567 = $22680

* Tổng ngân sách chi trả cho nhân viên của dự án: $108690