## Slide 1: BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN QUẢN LÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
Nhóm 6:
11520458 – Nguyễn Hữu Tuấn
11520473 – Nguyễn Văn Uy
11520489 – Nguyễn Hoàng Vũ
11520687 – Nguyễn Phi Viên
Giảng viên hướng dẫn:
Nguyễn Thị Thanh Trúc

## Slide 2: Mục tiêu và các giai đoạn dự án:
Nghiên cứu trang web, các phần mềm quản lý tuyển sinh đại học phổ biến để đưa ra những chức năng hệ thống cần có
Phân tích để đi đến quyết định làm toan dựa án hay sử dụng phát triển bên ngoài. Triển khai kế hoạch
Phối hợp công việc nhóm và các đối tác phát triển hệ thống, đưa ra hướng giải quyết khả thi cho tiến độ dự án và các vẫn đề phát sinh giữa đôi bên
Kiểm soát phạm vi và vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án và hợp tác với Trường ĐH X
Báo cáo kết quả tổng kết và bài học kinh nghiệm

## Slide 3: Nhân lực
Chủ đầu tư
Cố vấn thị trường, cộng sự
Trưởng nhóm(Nguyễn Hữu Tuấn)
Nguyễn Văn Uy – Chuyên gia tư vấn tuyển sinh
Media X Cort
Nguyễn Hoàng Vũ – Chuyên gia IT
Nguyễn Phi Viễn – Chuyên gia IT

## Slide 4: Các công việc hoàn thành
Báo cáo một số công việc đã thực hiện:
    Lập tuyên bố dự án
    Lập phạm vi dự án
    Xây dựng bảng phân bố công việc
Tổng hợp Bác cáo cá nhân của các thành viên
Nêu lên một số khó khan & giải quyết
Đề ra phương hướng và kế hoạch tiếp theo

## Slide 5: Sơ lược phạm vi dự án
(Trình bày biểu đồ Gantt ở đây)

## Slide 6: Khó khăn, thách thức và hướng giải quyết
Khó khăn về nhân sự tham gia dự án:
  Phân tích thuận lợi làm trọn gói dự án hay gia công một dự án bên ngoài, tư đó cân đối giữa ngân sách của nhóm và phần chi phí cho công việc bên ngoài
  Tìm hiểu để chọn lựa tổ chức chuyên phát triển gia công dựa trên phân tích và hoạch định của Trưởng nhóm công việc của nội bộ nhóm và các đối tác
Đối phó tiến độ thời gian và chi phí dự án
  Định ra những rủi ro về chi phí, lịch biểu, nhân sự

## Slide 7: Khó khăn, thách thức và hướng giải quyết
Định ra nhân lực phù hợp xuất sắc theo kinh nghiệm, chọn trưởng nhóm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tuyển sinh:
  Chuyển công việc thành những công việc thành phần để phối hợp với đối tác gia công phần mềm
  Thu hẹp phạm vi dự án
Tạo bản hợp đồng nhóm, tuyển bố dự án, phạm vi dự án, bảng WBS chặt chẽ, chính xác để giai đoạn chuyển giao khớp và đồng bộ
  Xác định điểm mạnh của họ
  Xác định cẩn thận phạm vi chi phí

## Slide 8: Thời gian và tiến độ
(Trình bày biểu đồ Gantt ở đây)

## Slide 9: Khó khăn, thách thức và hướng giải quyết
Thay đổi thời gian hoàn thành sau 1 tháng dự án trải qua:
  Tăng cường làm việc ngoài giờ
  Tăng tiền thưởng
  Tổ chức họp nhóm thường xuyên và theo dõi tiến độ công việc thành viên nhóm
Nội bộ chưa có sự thống nhất, chuyên gia tự vấn chưa thực sự làm việc hiệu quả
Chi phí phát sinh => tang ngân sách đầu tư, phân tích đưa ra chi phí cụ thể để ban lãnh đạo xem xét và giải quyết

## Slide 10: Sưu liệu và báo cáo
Review Gantt chart
Biểu đồ mạng
Báo cáo tiến độ dự án
Liệt kê danh sách các rủi ro để đối phó vượt phạm vi => ma trận xác suất/tác động

## Slide 11: Kiểm soát dự án
Phân tích và đưa ra những chiến lược ngăn chạn vượt phạm vi
Xác định chính xác ngân sách gia tăng lên $50,000 chi phí hoạt động cho dự án => đưa ra chỉ số NPV, ROI, thời điểm hoàn vốn. Đảm bảo lợi nhuận thu được tự dự án có vượt phạm vi dự án
Thay đổi nhân sự để đảm bảo yêu cầu công việc

## Slide 12: Những thay đổi sô với hoạch định ban đầu
Báo cáo họp nhóm định kì
Chú trọng khảo sát trực tiếp
Những chi phí phát sinh ngoài kế hoạch nhưng thỏa đáng
Nội bộ dự án cần có sự phối hợp nhịp nhàng
Khảo sát tính toán nghiệp vụ khi gia tang ngân sách đầu tư

## Slide 13: Mục tiêu & Kết quả
Cần thông báo công việc của mỗi cá nhân cụ thể và kết quả thực hiện công việc
Kế hoạch cá nhân cho từng công việc cụ thể theo sự phân công của nhóm Trưởng
Tự đánh giá % công việc đã hoàn thành
Đưa ra những khó khan, vướng mắc để cả nhóm cùng giải quyết để đạt được chất lượng và đúng hạn

## Slide 14: Thảo luận
Các thành viên của nhóm thảo luận và cho ý kiến độ và trạng thái công việc