Vấn đề 1: Trễ tiến độ dự án Giải pháp: Thành viên; Thời gian; Phương pháp; Leader. - Nâng cao năng lực làm việc bằng cách học lẫn nhau, training nội bộ nhóm. - Báo cáo tiến độ công việc mỗi tuần nhằm kiểm soát số lượng công việc thành viên, kiểm tra tinh thần làm việc - Nhóm trưởng đề xuất bảng thời gian làm việc cho thành viên, thành viên sự điều chỉnh cho phù hợp.; Tận dụng khoảng thời gian càng nhiều, càng tốt; - Tham khảo ý kiến thành viên về kênh thông tin, cách phân chia công việc. - Phân chia chỉ tiết, cụ thể số lượng công việc, thơi gian hoàn thành, yêu cầu công việc, nơi nộp bài.; - Thiết lập lại kênh truyền thông bằng kênh truyền thông thông dụng nhất. - Lên kế hoạch đầu tuần, cân nhắc thời gian kĩ lưỡng. - Tham khảo ý kiến mọi người xung quanh, đọc thêm sách quản lý. - Tự kiểm điểm cá nhân. - Đề ra giải pháp ngắn hạn cho công việc phát sinh..

Vấn đề 2: Xung đột thành viên Giải pháp: Bug; Vấn đề thảo luận; Ý kiến cá nhân; Leader. Kiểm tra lỗi cẩn thận trước khi vận hành. Ra soát lỗi kĩ càng; Tập trung vào vấn đề chính cần giải quyết; Cởi mở hơn khi thảo luận. Đồng thời, tiếp nhận ý kiến mọi người, tránh tình trạng phân tích quá chi li; - Thiết lập lại kênh truyền thông bằng kênh truyền thông thông dụng nhất. - Lên kế hoạch đầu tuần, cân nhắc thời gian kĩ lưỡng. - Tham khảo ý kiến mọi người xung quanh, đọc thêm sách quản lý. - Tự kiểm điểm cá nhân. - Đề ra giải pháp ngắn hạn cho công việc phát sinh..

Vấn đề 3: Không hoàn thành đúng tiến độ đặt ra

Vấn đề 4 : Không thống nhất thời gian họp nhóm Giải pháp: Thành viên; Vấn đề; Ý kiến cá nhân; Leader. - Tự sắp xếp thời gian biểu cá nhân . - Thông báo thời gian có thể họp nhóm cho nhóm trưởng .; Tập trung vào việc thống nhất thời gian họp nhóm; Mỗi thành viên nên có trách nhiệm hơn với việc tham gia họp nhóm.; - Sắp xếp thời gian biểu hợp lý cho thành viên có thể tham gia họp nhóm ..